BÁO CÁO TIẾN ĐỘ HÀNG TUẦN

Đề tài: Hệ thống RAG hỗ trợ tra cứu văn bản pháp luật / y tế Việt Nam

Sinh viên: Nguyễn Minh Hiếu     —     GVHD: ......................

| Thời gian | Nội dung thực hiện | Kết quả đạt được | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 23/03 - 29/03 | Khảo sát, phân tích bài toán; xác định phạm vi và nguồn dữ liệu. | Chốt đề tài RAG; chọn nguồn dữ liệu pháp luật công khai (Hugging Face). | Hoàn thành |
| Tuần 2 - 3 30/03 - 12/04 | Nghiên cứu RAG, embedding, LLM tiếng Việt; thu thập và tiền xử lý dữ liệu. | Lọc 21.490 văn bản y tế còn hiệu lực; làm sạch, phân đoạn 367.462 chunk. | Hoàn thành |
| Tuần 4 - 5 13/04 - 26/04 | Lựa chọn mô hình, cơ sở dữ liệu; xây module lập chỉ mục. | Embedding PhoBERT + ChromaDB; chỉ mục vector hoạt động. | Hoàn thành |
| Tuần 6 - 7 27/04 - 10/05 | Xây pipeline RAG: truy vấn ngữ nghĩa và sinh câu trả lời. | Pipeline hoàn chỉnh; tích hợp PhoGPT, trả lời kèm trích dẫn nguồn. | Hoàn thành |
| Tuần 8 - 9 11/05 - 24/05 | Phát triển giao diện web; tối ưu truy vấn/sinh; tích hợp trích dẫn. | Web demo React; thêm reranker và hybrid BM25; hiển thị nguồn trích dẫn. | Hoàn thành |
| Tuần 10 25/05 - 31/05 | Xây bộ câu hỏi kiểm thử; thiết kế kịch bản đánh giá. | Bộ câu hỏi vàng có đáp án tham chiếu; kế hoạch đánh giá định lượng. | Hoàn thành |
| Tuần 11 - 12 01/06 - 14/06 | Thực nghiệm đánh giá; phân tích chất lượng câu trả lời. | 4 thí nghiệm A/B; MRR 0,722, Hit@10 1,000; bảng số liệu và biểu đồ. | Đang thực hiện |
| Tuần 13 15/06 - 21/06 | Tổng hợp kết quả, hoàn thiện demo; chỉnh sửa pipeline. | Demo hoàn chỉnh, sẵn sàng trình diễn. | Kế hoạch |
| Tuần 14 22/06 - 28/06 | Hoàn thiện báo cáo, chuẩn bị slide và bảo vệ. | Báo cáo đầy đủ, slide, mã nguồn và tài liệu hướng dẫn. | Kế hoạch |

Ghi chú: Hoàn thành (xanh) · Đang thực hiện (vàng) · Kế hoạch (xám). Cập nhật đến ngày 06/06/2026.