KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Đề tài: Hệ thống RAG hỗ trợ tra cứu văn bản pháp luật / y tế Việt Nam

| Thời gian thực hiện | Nội dung thực hiện | Kết quả đạt được |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1: 23/03 - 29/03 | Khảo sát, phân tích bài toán tra cứu văn bản pháp luật/y tế; xác định phạm vi, nguồn dữ liệu | Báo cáo khảo sát, danh sách nguồn dữ liệu chính thống và yêu cầu hệ thống |
| Tuần 2 - Tuần 3: 30/03 - 12/04 | Nghiên cứu lý thuyết RAG, mô hình embedding, LLM tiếng Việt; thu thập và tiền xử lý dữ liệu | Bộ dữ liệu văn bản pháp luật và y tế đã làm sạch, chuẩn hóa, phân đoạn; báo cáo tổng quan |
| Tuần 4 - Tuần 5: 13/04 - 26/04 | Lựa chọn mô hình và cơ sở dữ liệu; xây dựng module lập chỉ mục | Module tạo và lưu trữ trên database hoạt động |
| Tuần 6 - Tuần 7: 27/04 - 10/05 | Xây dựng pipeline RAG: module truy vấn ngữ nghĩa và module sinh câu trả lời | Pipeline cơ bản hoàn chỉnh; có thể truy vấn và nhận câu trả lời từ bộ dữ liệu nhỏ |
| Tuần 8 - Tuần 9: 11/05 - 24/05 | Phát triển giao diện web, tối ưu hiệu năng truy vấn và sinh; tích hợp trích dẫn nguồn | Web demo với giao diện hỏi đáp, hiển thị câu trả lời kèm trích dẫn văn bản nguồn |
| Tuần 10: 25/05 - 31/05 | Xây dựng bộ câu hỏi kiểm thử cho hai lĩnh vực; thiết kế kịch bản đánh giá | Bộ 50-100 câu hỏi mẫu có đáp án tham chiếu; kế hoạch đánh giá định lượng và định tính |
| Tuần 11 - Tuần 12: 01/06 - 14/06 | Thực nghiệm đánh giá: tính Precision, Recall; đánh giá chất lượng câu trả lời | Bảng số liệu, biểu đồ phân tích; đánh giá độ chính xác, mức độ trích dẫn, thời gian phản hồi |
| Tuần 13: 15/06 - 21/06 | Tổng hợp kết quả, hoàn thiện sản phẩm demo; chỉnh sửa pipeline | Demo hoàn chỉnh, sẵn sàng trình diễn |
| Tuần 14: 22/06 - 28/06 | Hoàn thiện báo cáo đồ án, chuẩn bị slide thuyết trình và bảo vệ | Báo cáo đồ án đầy đủ, slide thuyết trình, mã nguồn và tài liệu hướng dẫn |